Приложение № 6

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ б/н

На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от « 29 » \_\_\_декабря\_\_\_\_\_ 2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Наименование областного государственного учреждения  **Государственное автономное учреждение «Хлевенский лесхоз»** \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Форма по  ОКУД | 0506001 |
| Виды деятельности областного государственного учреждения  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лесоводство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Дата | 31.12.2019 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по сводному реестру |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКВЭД | 02.10 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по ОКВЭД | 02.20 |
| Вид областного государственного учреждения **\_\_\_\_\_\_\_\_Автономное учреждение**\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) | по ОКВЭД | 46.73.1 |
| Периодичность \_\_\_**за 2019 год**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается в соответствии с периодичностью  предоставления отчета о выполнении государственного задания,  установленной в государственном задании) |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_1\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | км. | 002 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_2\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство противопожарных минерализованных полос | км. | 002 | 41 |  | 41 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_3\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов | га | 004 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_4\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | км. | 002 | 349 |  | 349 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_5\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Кол-во благоустроенных мест отдыха | 017 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_6\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности (в т.ч. эксплуатация шлагбаумов) | Ед. | 001 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_7\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Ед. | 001 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_8\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ \_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | чел.  км.  шт.  га. | 001  002  004 | 2  86  1  8707 |  | 2  86  1  8707 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_9\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Прочистка просек | км | 002 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_10\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Локализация и ликвидация очагов вредных организмов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сплошная санитарная рубка | га | 001 | 13,3 |  | 13,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_11\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Локализация и ликвидация очагов вредных организмов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Выборочная санитарная рубка | га | 001 | 90,5 |  | 90,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_12\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Искусственное лесовосстановление. Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления. | га | 001 | 17,8 |  | 17,8 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_13\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка почвы под лесные культуры.  Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления. | га | 001 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_14\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой приживаемостью лесных культур. | га | 001 | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_15\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами. Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур | га | 001 | 180,2 |  | 180,2 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_16\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Проведение ухода за лесами  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уход за лесами в молодняках.  Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки) | га | 001 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_17\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Выполнение работ по отводу лесосек  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отвод лесосек | га | 001 | 79,5 |  | 79,5 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_18\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления. | га | 001 | 113,2 |  | 113,2 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_19\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Механизированная обработка почвы плугом в соответствии с проектом лесовосстановления. | га | 001 | 113,2 |  | 113,2 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_\_20\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании культур. | га | 001 | 103,1 |  | 103,1 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_21\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Осуществление лесовосстановления и лесоразведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур. | га | 001 | 1789,7 |  | 1789,7 |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_22\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Выборочная санитарная рубка | га | 001 | 65,8 |  | 65,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел \_\_\_23\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование работы Профилактика возникновения очагов вредных организмов | Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню |  |
| 2. Категории потребителей работы Орган государственной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: | | |
| 3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель качества работы | | | | | | | | |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи3 | Показатель, характеризующий содержание работы | | | Показатель характеризующий условия (формы) | | Показатель объема работы | | | | | | | | | Размер платы (цена тариф) |
| Наименование показателя3 | Единица измерения | | значение | | | Допустимое (возможное) отклонение6 | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение7 | Причина отклонения |
| (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | (наименование показателя3) | Наименование3 | Код по ОКЕИ3 | Утверждено в государственном задании на год3 | Утверждено в государственном задании на отчетную дату4 | Исполнено на отчетную дату5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите леса | га | 001 | 199,6 |  | 199,6 |  |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пожидаев А.М.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2020 г.

1  Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

2  Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.